Table of Contents

# Техническое задание

Проект: POS-система для ресторана (Restaurant POS) Версия документа: 0.1 (draft) Дата: 2026-06-02

## 1. Назначение системы

Полноценная система обслуживания в ресторане (Point of Sale + Kitchen Display + клиентское меню), работающая по локальной сети заведения без обязательной зависимости от интернета.

Цель — заменить «листочки и устные команды на кухню» цифровой инфраструктурой, в которой:

- клиент сам видит меню по QR и может оформить предзаказ,

- официант принимает заказ на планшете и отправляет на кухню одним нажатием,

- кухня сразу видит блюдо на табло и получает печатный чек,

- касса в любой момент видит актуальные заказы и проводит оплату,

- администратор управляет меню, столами, сотрудниками и видит отчёты.

## 2. Стейкхолдеры и роли пользователей

| Роль | Что делает | На каком устройстве |
| --- | --- | --- |
| Клиент | Сканирует QR на столе, смотрит меню, оформляет предзаказ | Свой смартфон (браузер) |
| Официант | Принимает гостей, формирует заказ, отправляет на кухню, доносит готовое | Планшет/телефон |
| Кассир | Видит активные заказы, формирует чек, принимает оплату | Стационарный планшет на стойке |
| Повар | Видит очередь блюд на табло, отмечает «в работе» / «готово» | Большой экран на кухне |
| Администратор | Управляет меню, столами, пользователями, смотрит отчёты | Любое устройство |

## 3. Архитектура

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    Локальная сеть ресторана                   │
│                                                              │
│  ┌────────────┐  ┌────────────┐  ┌────────────┐  ┌────────┐  │
│  │  Клиент    │  │  Официант  │  │   Касса    │  │  KDS   │  │
│  │ (браузер)  │  │  (Flutter) │  │  (Flutter) │  │(Flutter)│ │
│  └─────┬──────┘  └─────┬──────┘  └─────┬──────┘  └────┬───┘  │
│        │ HTTP          │ HTTP+WS       │ HTTP+WS      │      │
│        └───────────────┼───────────────┼──────────────┘      │
│                        ▼                                     │
│                ┌──────────────────────┐                      │
│                │  Локальный сервер    │  <- Dart Frog        │
│                │  (Mini-PC / NUC)     │     SQLite           │
│                └──────────────────────┘     WebSocket         │
│                                                              │
│  ┌──────────────────────┐    ┌─────────────────────────┐    │
│  │ Bluetooth-принтер на │    │ Bluetooth/Сетевой принтер│    │
│  │ кассе (чек клиенту)  │    │ на кухне (чек повару)    │    │
│  └──────────────────────┘    └─────────────────────────┘    │
│                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Ключевая идея: один сервер в LAN держит всё состояние, все клиенты подключаются к нему и получают real-time обновления через WebSocket.

## 4. Модули системы

Проект делится на 5 модулей.

### 4.1. Backend-сервер (server/)

| Подмодуль | Описание |
| --- | --- |
| REST API | CRUD заказов, меню, столиков, оплат, пользователей |
| WebSocket | Real-time события всем клиентам |
| База данных | SQLite со схемой и миграциями |
| Авторизация | Bearer-токены, bcrypt-хеши паролей, роли |
| Печать | Очередь печати с retry |
| Резервные копии | Авто-экспорт БД раз в смену |
| Отчёты | Z-отчёт, выручка по официантам, по способам оплаты |

### 4.2. POS-приложение (lib/ → переименуем в apps/pos/)

| Экран | Кто видит | Описание |
| --- | --- | --- |
| Логин | все | По username/password или PIN |
| Выбор зала | официант, кассир | Если залов >1 |
| Сетка столиков | официант | Цветовая индикация: свободен/занят/счёт |
| Меню + корзина | официант | Категории, поиск, qty, модификаторы, заметки |
| Детали заказа | официант, кассир | Позиции с курсами, «Отправить на кухню» |
| KDS (табло кухни) | повар | Карточки тикетов, приоритет по таймеру, цвета, звук, +/- статус |
| Касса — активные заказы | кассир | Список, фильтры, поиск по столу |
| Касса — оплата | кассир | Расчёт, скидки, разделение чека, способ оплаты |
| Профиль и выход | все | Смена PIN, выход |
| Админка — меню | админ | CRUD блюд, категорий, модификаторов, доступности |
| Админка — столы | админ | CRUD залов и столов, регенерация QR-токенов |
| Админка — сотрудники | админ | CRUD пользователей, смена паролей, ролей |
| Админка — отчёты | админ | Выручка, продажи блюд, средний чек |

### 4.3. Клиентское QR-меню (client_menu/)

| Экран | Описание |
| --- | --- |
| Меню | Категории, блюда, цены, добавление в корзину |
| Корзина | Изменение qty, комментарии, заметка к заказу |
| Отправка | «Спасибо, официант скоро подойдёт» |
| Статус заказа (опц.) | Клиент видит, что повар начал готовить / готово |
| Вызов официанта | Кнопка «позвать» — на планшете официанта индикация |
| Оплата онлайн (опц., вторая фаза) | QR-эквайринг (банковский) |

### 4.4. Печать чеков

| Шаблон | Содержит | Куда |
| --- | --- | --- |
| Производственный чек (kitchen ticket) | Стол, время, состав без цен, заметки | Кухня |
| Барный чек | Напитки отдельно | Бар |
| Предварительный счёт | Состав с ценами, итог | Стол клиента |
| Фискальный чек (если требуется) | По 54-ФЗ или местным правилам | Касса |
| Перепечать | По id заказа | По требованию |

### 4.5. Real-time синхронизация (WebSocket)

| Событие | Триггер | Кто реагирует |
| --- | --- | --- |
| preorder.created | Клиент через QR оформил заказ | Официанты (подтверждение) |
| order.updated | Изменения в заказе | Все, кто видит этот заказ |
| order.sent_to_kitchen | Официант отправил | Касса (счётчик активных) |
| kitchen.item_added | Появилась позиция на станции | KDS (звук, печать) |
| kitchen.item_status | Повар нажал «в работе»/«готово» | Официант (несёт) |
| table.status_changed | Статус стола изменился | Все экраны зала |
| order.paid | Кассир провёл оплату | Все (стол освобождается) |
| waiter.called | Клиент позвал официанта (с QR) | Все официанты этой зоны |
| printer.failed | Принтер не напечатал чек | Касса/админ (бейдж тревоги) |

## 5. Функциональные требования

### 5.1. Сценарий «Гость пришёл в зал»

- Хост сажает гостя за столик; или клиент сам сканирует QR на столе.

- Если через QR: клиент видит меню, оформляет предзаказ → официанту приходит preorder.created.

- Официант на планшете открывает столик → если есть предзаказ, видит его, может отредактировать.

- Официант добавляет/убирает позиции, отправляет на кухню («Отправить»).

- На KDS появляется тикет, звенит звук, принтер выезжает чеком повару.

- Повар отмечает «в работе» → «готово». Официанту приходит уведомление.

- Клиент попросил счёт → официант нажимает «Счёт», заказ переходит к кассиру.

- Кассир выбирает способ оплаты, проводит оплату, печатает чек.

- Стол освобождается, заказ архивируется.

### 5.2. Особые сценарии

- Разделение чека (split bill) — кассир может разделить один заказ на несколько чеков (по гостям, по позициям).

- Отмена позиции — официант/админ может отменить позицию с указанием причины; событие логируется.

- Скидка — на позицию или на весь заказ; промокод (вторая фаза).

- Сервис-сбор — настраиваемый процент.

- Перенос стола — заказ переезжает со стола А на стол Б.

- Перепечать чека — по любому заказу из истории.

- Повторение позиции — «ещё пиво для стола 3» одним кликом.

- Курсы подачи (courses) — пометить блюдо как «вторая подача»; кухня видит сначала курс 1, потом курс 2.

- Закрытие смены — Z-отчёт, выручка по сменам, инкассация наличных.

## 6. Нефункциональные требования

### 6.1. Производительность

| Операция | Целевое время |
| --- | --- |
| Открытие экрана столиков | < 500 мс |
| Отправка заказа на кухню → событие на KDS | < 300 мс |
| Печать производственного чека | < 5 сек |
| Одновременных подключений к серверу | 30+ |
| Размер заведения | до 50 столиков |

### 6.2. Надёжность

- Оффлайн-режим: при разрыве сети с сервером клиент кэширует действия и синхронизирует при восстановлении.

- Очередь печати с retry: если принтер недоступен, чеки печатаются автоматически после восстановления.

- Авто-перезапуск сервера: Windows-сервис / systemd-unit, который поднимает процесс при падении.

- Резервная копия БД: автоматический экспорт раз в час + при закрытии смены, хранение последних 30 копий.

- Целевой uptime: 99.5% в часы работы заведения.

### 6.3. Безопасность

- Пароли — bcrypt с cost 12.

- Bearer-токены в flutter_secure_storage (на сервере — таблица sessions).

- Роли с проверкой на сервере для каждого endpoint.

- HTTPS опционально (для LAN не обязательно; для удалённого админ-доступа — обязательно).

- Логирование всех изменений заказов (audit trail).

- Защита от случайной отмены — двойное подтверждение.

### 6.4. Локализация и регион

- Основной язык: русский.

- Валюта: настраиваемая (по умолчанию KGS, поддержка RUB, KZT, USD).

- Дата/время: intl с локалью.

- Часовой пояс: настраивается в админке.

### 6.5. UI/UX

- Material 3, светлая и тёмная темы.

- Адаптивность: рабочее место на планшете (10″), касса на планшете или ПК-моноблоке, KDS на ТВ (24+″).

- Большие тач-таргеты (44+ px).

- Чёткие статусы загрузки/ошибок.

- Глобальный обработчик ошибок (Sentry или аналог).

### 6.6. Эксплуатация

- Установка на офисный мини-ПК (Intel NUC / Mini PC) с Windows 10/11.

- Принтер кухни — Bluetooth или сетевой ESC/POS.

- Принтер кассы — Bluetooth.

- Wi-Fi-роутер с покрытием всего зала.

## 7. Технологический стек

| Слой | Технология | Версия |
| --- | --- | --- |
| Язык | Dart | 3.5+ |
| UI | Flutter | 3.24+ |
| Backend-фреймворк | Dart Frog | 1.2 |
| База данных | SQLite (через package:sqlite3) | 3.x |
| Real-time | WebSocket (dart_frog_web_socket) | — |
| State management | Riverpod | 2.x |
| Роутинг (POS) | go_router | — |
| HTTP-клиент | package:http | 1.x |
| Хеширование | bcrypt | — |
| Bluetooth-печать | blue_thermal_printer (локально форкнут) | — |
| Сетевая печать (опц.) | esc_pos_network | — |
| Локализация | intl | — |
| Тесты | flutter_test, test | — |
| CI | GitHub Actions / GitLab CI | — |
| Crash-репорты | Sentry (опц.) | — |

## 8. Структура репозитория

restoran_order_app/
├── server/                    ← Backend (Dart Frog + SQLite)
│   ├── routes/                файлы-эндпоинты
│   ├── lib/src/               репозитории, БД, авторизация
│   └── README.md
├── client_menu/               ← Flutter Web для клиентов (QR)
│   ├── lib/
│   └── web/
├── apps/
│   └── pos/                   ← Основное POS-приложение (после миграции)
│       └── lib/
├── packages/
│   ├── shared_models/         общие DTO + JSON (сервер ⇄ клиент)
│   ├── api_client/            типизированный HTTP + WS клиент
│   └── blue_thermal_printer/  локальный форк
└── docs/
    └── TZ.md                  ← этот документ

## 9. Этапы разработки

Разделение на спринты + оценка для одного разработчика.

| Спринт | Содержание | Дн. | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Фундамент | Реструктуризация, починка критических багов, lints, CI | 3 | ⏳ частично |
| 1. Backend | Сервер: REST, WS, БД, миграции, авторизация, сиды | 5 | ✅ ГОТОВО |
| 1.5. API-клиент | shared_models + api_client + smoke-тест | 2 | ✅ ГОТОВО |
| 2. POS — основа | Riverpod + go_router, логин, столики, меню+корзина, отправка | 7 | ⏳ начат |
| 3. KDS | Табло, приоритет, звук, статусы | 4 | 🟡 запланирован |
| 3.5. Печать | Авто-печать кухонного чека, очередь, ретраи | 3 | 🟡 запланирован |
| 4. Касса | Активные заказы, расчёт, оплата, печать чека | 5 | 🟡 запланирован |
| 5. QR-меню клиента | Меню, корзина, отправка, статус | 3 | ✅ MVP ГОТОВО |
| 6. Админка | CRUD меню/столов/пользователей, отчёты | 8 | 🔴 не начат |
| 7. Sentry + аналитика | Crash-репорты, события, метрики | 2 | 🔴 не начат |
| 8. Тесты | Unit + integration; покрытие ≥ 60% | 6 | 🔴 не начат |
| 9. Релиз | Подпись, иконки, splash, установщик | 3 | 🔴 не начат |
| 10. Документация | Гайд для официанта, инструкция для админа | 2 | 🔴 не начат |

Итого: ≈ 53 чел.-дня (≈ 2.5 месяца fulltime одного разработчика, либо ~6 недель с двумя).

## 10. Что уже сделано (по состоянию на 2026-06-02)

| Артефакт | Где | Статус |
| --- | --- | --- |
| Общие модели (Order, Dish, Table, User, WsEvent…) | packages/shared_models/ | ✅ |
| Dart Frog сервер | server/ | ✅ запущен, hot reload |
| 10+ REST-эндпоинтов | server/routes/api/... | ✅ |
| WebSocket /ws | server/routes/ws.dart | ✅ |
| SQLite миграции v1 | server/lib/src/database.dart | ✅ |
| bcrypt-авторизация + сессии | server/lib/src/auth.dart | ✅ |
| Сиды (4 юзера, 5 столов, 4 категории, 8 блюд) | server/lib/src/seed.dart | ✅ |
| Типизированный API-клиент | packages/api_client/ | ✅ |
| Smoke-тест полного цикла | packages/api_client/bin/smoke.dart | ✅ 9 WS-событий принято |
| Flutter Web QR-меню (MVP) | client_menu/ | ✅ |
| Старый POS-app (legacy) | lib/ | ❌ к удалению/переписи |

## 11. Что НЕ входит в проект (out of scope)

Чтобы избежать раздувания скоупа, прямо фиксирую, чего не делаем в этой итерации:

- Программа лояльности / бонусы / скидочные карты — отдельная подсистема, позже.

- Доставка / самовывоз — не покрываем, только in-room.

- Складской учёт (ингредиенты, списания) — отдельный проект.

- Бухгалтерия, экспорт в 1С / OFD — позже, в админке только базовая выгрузка.

- Мультиресторан / франшиза — архитектура поддерживает (есть restaurantId), UI — позже.

- Облачная синхронизация / дашборд для владельца удалённо — отдельная фаза.

- Эквайринг банковской картой через POS-приложение — интеграция с банком отдельно.

- Резервирование столиков клиентом онлайн — отдельный продукт.

## 12. Открытые вопросы (требуют решения)

| # | Вопрос | Зачем нужно решить |
| --- | --- | --- |
| Q1 | Какой принтер у клиента сейчас (модель)? | Bluetooth vs сеть; ширина чека; кодировка кириллицы |
| Q2 | Нужна ли фискализация (онлайн-касса)? | Если да — отдельная интеграция (Атол/Штрих/местный аналог) |
| Q3 | Сколько одновременных столиков в самом большом заведении? | Влияет на нагрузочные тесты |
| Q4 | Сколько официантов в смене? | Сколько устройств покупать |
| Q5 | Размер кухонного экрана / разрешение? | Дизайн KDS |
| Q6 | Используются ли модификаторы (соус отдельно, без лука и т.п.)? | Сложность UI меню |
| Q7 | Нужны ли курсы подачи (course)? | Двойная сложность экрана официанта |
| Q8 | Что делаем при разрыве Wi-Fi на 10+ минут? | Сценарий оффлайн-режима |
| Q9 | Кто отвечает за установку на мини-ПК и обучение персонала? | Бюджет на инсталляцию |
| Q10 | Нужен ли тёмный режим у KDS? | Стандарт UX, но требует доп. работы |

## 13. Приёмочные критерии (Definition of Done)

Проект считается готовым к продакшен-запуску, когда:

- ✅ Все спринты 0–9 закрыты.

- ✅ Полный сценарий «QR → официант → кухня → касса → оплата» проходит без ручных правок БД.

- ✅ KDS принимает 100+ заказов за час нагрузочного теста без задержек > 300 мс.

- ✅ Автоматический откат + восстановление после ребута сервера за < 60 секунд.

- ✅ Все экраны протестированы на планшетах 10″ и 13″.

- ✅ Тесты покрывают ≥ 60% бизнес-логики; CI зелёный.

- ✅ Подписан релизный APK; инсталлятор Windows для сервера.

- ✅ Документация: установка, обучение официанта (1 стр.), обучение кассира (1 стр.), обучение админа (3 стр.).

- ✅ Пилотный запуск в одном заведении сроком 2 недели без блокирующих багов.

## 14. Риски

| Риск | Вероятность | Митигация |
| --- | --- | --- |
| Принтер не работает с кириллицей | средняя | Тест на старте; запас — транслит/ESC/POS-настройки |
| Wi-Fi нестабилен в зале | высокая | Кэш на клиенте + очередь WS; рекомендация по сети |
| Сервер ребутится во время сервиса | низкая | Автозапуск как Windows-сервис; UPS на мини-ПК |
| Персонал саботирует переход с бумаги | средняя | Простой UX + короткое обучение + пилот |
| Закон о фискализации меняется | средняя | Заложить интерфейс «принтер → возможно фискальный регистратор» |
| Bluetooth-связь обрывается под нагрузкой | средняя | Альтернатива — сетевой ESC/POS принтер |